ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(ООО) «СК «Лидер-М»

____________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН 8911027690 КПП 891101001, ОГРН 1138911000238, ЮР. АДРЕС ЯНАО, Г.ГУБКИНСКИЙ 14 МКР. ДОМ 17 КВ. 38

БИК 047102613 К\СЧ 30101810271020006, Р\СЧ 40702810280990012681 В ОАО «ЗАПСИБКОМБАНК» ОКПО21757144

____________________________________________________________________________________________________________________________

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ!

Коммерческое предложение

Для оказания услуг по перевозке песка на строительных объектах города Нового Уренгоя, в ЯНАО, на м-р Сывдарминское,
Приглашаются Владельцы автосамосвалов с любой колёсной формулой(6х4,6х6,8х4.8х8) в количестве до 35 единиц.
Работа осуществляется по отсыпке песком кустовых площадок и технологической дороги в период с декабря 2017 года по апрель 2018 года, с последующей пролонгацией Договора на период до двух лет.
Общий объём предстоящей работы - 2 000 000 м3 песка.
Работа осуществляется в круглогодичном, круглосуточном режиме, с 10-ти часовой рабочей сменой.
Перевозка грузов осуществляется  на расстояния 10-15 км по нарастающей.
Стоимость одной т/км песка  8,00 рублей с НДС 18%.
Коэффициент плотности - 1,6.
Оплата за выполненный объём работы, после подписания Акта приёмки выполненных работ, в течении 35-40 календарных дней.

Перебазировка решаемо.
До Нового года будет предоставлен Аванс через две недели работы.
Стоимость ДТ (зимнее)= 41 руб./л с НДС 18% взаимозачётом.
Стоимость питания, проживание = 800 руб./чел/сутки взаимозачётом.
 
 С уважением, Л.Г. Нестеренко

Для участия в работе по оказанию услуг по авто грузоперевозкам от Вам требуется:
1. Карточка предприятия,
2. Копии учредительных документов вашей организации,
3. Копии СТС самосвалов,
4. Копии Паспортов личности всех участников работ,
5. Списочный состав техники и сотрудников в форме таблицы

Исполнитель:

МОСКАЛУ КОНСТАНТИН ИЛЬИЧ

Эл. Почта tps232002@mail.ru