| ОАО «Завод «Микропровод» Адрес: г.Подольск, ул.Бронницкая, д.3 Телефон: +7 (495) 212-19-59 Кому: _________________________ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЕ на проведение подрядных работ "___" _____________ 2018г. |
| --- | --- |

В ходе выполнения подрядных работ по разработке проекта и строительству здания (включая фундамент) под новую котельную необходимо:

1) подготовить документы и выполнить сопровождение при получении отчетов по изысканиям (геологическим, геодезическим, экологическим)

2) разработать проект  на здание котельной и ее несущих конструкций, включая фундамент

3) подготовить документы и выполнить сопровождение при экспертизе проекта

4) получить разрешение на строительство данного объекта

5) выполнить строительные работы

6) осуществлять взаимодействие с представителем Ростехнадзора по контролю за строительством здания

7) разработать и согласовать в Ростехнадзоре исполнительно-техническую документацию с проведением экспертизы результата строительства

8)  участвовать в комиссии при вводе объекта в эксплуатацию

Исполнитель обязан иметь действующее свидетельство  СРО о допуске к проектированию и строительным работам на ОПО.

Коммерческое предложение предоставляет непосредственно Исполнитель работ.

В КП указать ИНН, сроки проведения работ, сумма с НДС/без НДС, порядок оплаты, а также необходимый  перечень исходно-разрешительной документации.

Главный инженер

ОАО «Завод «Микропровод»____________________И.Ю. Моисеев